Estudo de Mercado e Análise de Concorrência – Mercado Moçambicano

Contexto do Mercado

O mercado moçambicano apresenta um crescimento constante no setor empresarial, com um número crescente de pequenas e médias empresas (PME’s) a expandirem operações de comércio, retalho e por grosso. A digitalização de processos financeiros e de gestão de stock ainda é parcial, com muitas empresas a depender de soluções manuais, planilhas ou sistemas desatualizados.

Necessidades do Mercado

- Controle confiável de entradas e saídas de stock.

- Emissão de facturas eletrónicas e conformidade fiscal.

- Relatórios financeiros e de desempenho em tempo real.

- Gestão integrada de múltiplos armazéns e filiais.

- Facilidade de utilização por operadores com conhecimento informático básico.

- Redução de erros humanos e optimização do tempo dos colaboradores.

- Segurança da informação e controlo de acessos.

Principais Concorrentes no Mercado

| Concorrente | Tipo de Produto | Pontos Fortes | Limitações |
| --- | --- | --- | --- |
| Primavera BSS | ERP com módulo de facturação | Reconhecido, suporte técnico, funcionalidades avançadas | Alto custo, complexidade, necessita formação |
| PHC | ERP modular | Boa integração financeira e contábil | Alto custo, pouco flexível para PME’s |
| Sage One /Sage 50 | Contabilidade e facturação | Simples de usar, bom suporte em contabilidade | Funcionalidades de stock limitadas |

Oportunidades Identificadas

- Necessidade de sistemas STAND ALONE que funcionem mesmo com baixa conectividade.

- Falta de soluções acessíveis e intuitivas para PME’s, combinando facturação e controlo de stock.

- Mercado aberto para software com relatórios detalhados e personalizáveis, fácil integração com contabilidade e bancos.

- Crescente interesse por soluções digitais seguras e conformes com a legislação fiscal moçambicana.

Estudo da Viabilidade

Objectivo

Avaliar a adequação, a viabilidade e o benefício da aquisição e adopção de uma solução já existente no mercado. Este estudo procura determinar se o sistema consegue satisfazer, total ou parcialmente, as necessidades funcionais, técnicas e estratégicas das organizações.

O estudo analisa se o sistema é capaz de suportar o registo de vendas, a emissão de facturas e o controlo contínuo de entradas e saídas de stock, garantindo a actualização automática das quantidades disponíveis e a integração entre facturação e armazém.

O estudo de viabilidade incide também sobre a viabilidade técnica, verificando se o sistema é compatível com a infraestrutura tecnológica existente, se utiliza bases de dados relacionais fiáveis, se suporta mecanismos de segurança, controlo de acessos, auditoria e se permite integração com outros sistemas já utilizados pelas empresas moçambicanas, como contabilidade ou sistemas bancários. É igualmente analisada a flexibilidade da solução para configurações como impostos, múltiplos armazéns ou múltiplas empresas.

Do ponto de vista económico, o estudo compara os custos de licenciamento, aquisição, implementação, personalização, manutenção e formação com os benefícios esperados, como a redução do tempo de implementação, menor risco técnico e acesso imediato a funcionalidades maduras. Avalia-se ainda a dependência do fornecedor, a política de actualizações e o custo total de propriedade ao longo do tempo.

Em termos operacionais e organizacionais, o objectivo do estudo é determinar se o sistema se adapta aos processos reais das empresas moçambicanas, se os utilizadores conseguem utilizá-lo de forma eficaz e se as limitações de personalização não comprometem o funcionamento do negócio.

Descrição do Sistema Proposto

O JM-InvSM é um software que permite às empresas registar vendas, emitir facturas e acompanhar, de forma contínua, a entrada, saída e quantidade disponível de produtos em armazém. Na sua forma mais básica, o sistema assegura que cada venda seja correctamente registada e que não se vendam produtos inexistentes, fornecendo uma visão clara do stock actual e do valor das transacções realizadas.

O sistema integrar o processo de facturação com o controlo de stock, garantindo que cada factura emitida provoca automaticamente a correspondente saída de produtos do armazém. Da mesma forma, as compras e recepções de mercadorias são registadas como entradas de stock, permitindo que o saldo seja calculado de forma automática e consistente. Esta integração reduz erros manuais, aumenta a fiabilidade da informação e possibilita o controlo em tempo real das operações.

No nível mais avançado, o sistema incorporara funcionalidades de gestão financeira, como o registo de pagamentos, controlo de facturas pagas, parcialmente pagas ou em dívida, bem como a gestão de caixa e conta corrente. A partir destes dados, o sistema é capaz de gerar relatórios detalhados de vendas, produtos mais comercializados, níveis de stock, desempenho financeiro e comportamento de clientes, apoiando directamente a tomada de decisões de gestão.

Em ambientes profissionais e empresariais, o sistema incluirá ainda mecanismos de segurança e controlo de acessos, definindo perfis de utilizador com permissões específicas, além de funcionalidades técnicas como bases de dados relacionais, integridade referencial, controlo de transacções e auditoria. Nos cenários mais completos, pode suportar múltiplas empresas e armazéns, configuração de impostos, integração com outros sistemas e exportação de dados para fins contabilísticos. Em síntese, trata-se de um sistema integrado que transforma operações comerciais em informação fiável, organizada e estratégica para a gestão do negócio.

Análise de Viabilidade

Viabilidade Técnica

A viabilidade técnica proposto baseia-se na utilização de tecnologias consolidadas, amplamente documentadas e comprovadas no desenvolvimento de aplicações empresariais, garantindo estabilidade, desempenho e facilidade de manutenção. O sistema será desenvolvido em JAVA, uma linguagem de programação madura, multiplataforma e robusta, adequada para aplicações comerciais de média e grande complexidade. A escolha do Java assegura portabilidade do sistema, permitindo a sua execução em diferentes sistemas operativos sem alterações significativas no código, o que é especialmente relevante para um produto de software STAND ALONE.

Para a interface gráfica, será utilizado o JAVAFX, que oferece um conjunto moderno de componentes visuais, suporte a FXML, separação entre lógica e apresentação e uma experiência de utilização intuitiva. O JAVAFX permite a construção de interfaces responsivas e organizadas, facilitando a interacção do utilizador com funcionalidades como facturação, gestão de stock, pagamentos e relatórios. A utilização de JAVAFX é tecnicamente viável, uma vez que é compatível com a arquitectura STAND ALONE e integra-se de forma nativa com aplicações Java.

O MYSQL será utilizado como sistema de gestão de base de dados relacional, sendo uma solução amplamente adoptada no mercado, fiável e eficiente para armazenar dados estruturados, como produtos, clientes, facturas, movimentos de stock e pagamentos. A comunicação entre a aplicação e a base de dados será realizada através de JDBC (Java Database Connectivity), garantindo uma ligação segura, estável e com controlo transaccional.

Para a geração de relatórios e documentos, será utilizada a biblioteca ITEXT 7, especializada na criação e manipulação de ficheiros PDF. Esta tecnologia é tecnicamente adequada para a emissão de facturas, recibos e relatórios financeiros, permitindo personalização de layouts, inclusão de logótipos, tabelas, códigos e formatação profissional, compatível com os requisitos legais e comerciais. A integração do ITEXT 7 com Java é directa e bem documentada, reforçando a viabilidade técnica desta escolha.

Sendo o sistema STAND ALONE, a arquitectura proposta não depende de ligação permanente à Internet, o que aumenta a sua fiabilidade em ambientes com conectividade limitada. O processamento da lógica de negócio, a persistência dos dados e a geração de relatórios são realizados localmente, reduzindo latência e dependência de serviços externos. Esta abordagem é tecnicamente viável e adequada para pequenas e médias empresas.

Relativamente ao conhecimento técnico necessário, os técnicos e programadores envolvidos no desenvolvimento do sistema devem possuir domínio sólido de programação orientada a objectos em Java, incluindo conceitos como encapsulamento, herança, polimorfismo e boas práticas de engenharia de software. É essencial conhecimento prático de JAVAFX, incluindo construção de interfaces com FXML, controladores, ligação de dados (BINDING) e gestão de eventos. No âmbito da persistência de dados, é necessário domínio de MYSQL, modelação de bases de dados relacionais, normalização, criação de consultas SQL complexas, uso de chaves estrangeiras e controlo de transacções via JDBC.

Adicionalmente, os programadores devem compreender a integração de bibliotecas externas, como o ITEXT 7, bem como princípios de arquitectura em camadas, separação de responsabilidades, tratamento de excepções, segurança básica da aplicação e testes. O conhecimento destes aspectos técnicos assegura que o desenvolvimento do sistema é viável, sustentável e capaz de responder às necessidades funcionais e não funcionais definidas para o sistema de facturação e controlo de stock.

Viabilidade Económica

Do ponto de vista dos económico, o sistema apresenta uma vantagem significativa por utilizar tecnologias amplamente difundidas e, em grande parte, de baixo custo ou sem custos de licenciamento, como o Java, JAVAFX, MYSQL e JDBC. Estas tecnologias reduzem despesas associadas à aquisição de software proprietário. Os principais custos económicos concentram-se no desenvolvimento do sistema, que inclui o tempo e os recursos humanos necessários (analistas, programadores e testadores), bem como na formação dos utilizadores, instalação, configuração e eventuais adaptações às necessidades específicas da empresa. Adicionalmente, devem ser considerados custos de manutenção evolutiva e correctiva, suporte técnico e actualizações futuras.

A utilização do ITEXT 7 para geração de relatórios em PDF, apesar de exigir atenção ao modelo de licenciamento conforme o tipo de utilização, permite reduzir custos associados à impressão excessiva, padronizar documentos comerciais e melhorar a imagem profissional da empresa. Sendo o sistema STAND ALONE, não há custos recorrentes com servidores remotos, hospedagem ou subscrições de serviços na nuvem, o que contribui para a redução do custo operacional ao longo do tempo.

Em termos de benefícios económicos, a implementação do sistema proporciona ganhos significativos de eficiência, como a redução de erros manuais na facturação e no controlo de stock, diminuição de perdas por vendas indevidas ou falta de controlo de mercadorias e optimização do tempo dos colaboradores. O acesso a relatórios financeiros e operacionais fiáveis permite uma melhor gestão do negócio, apoiando decisões que podem resultar em aumento de receitas, melhor planeamento de compras e redução de custos desnecessários.

A médio e longo prazo, o sistema contribui para a sustentabilidade financeira das empresas, uma vez que melhora o controlo sobre vendas, pagamentos, dívidas e fluxo de caixa, reduzindo riscos financeiros e aumentando a transparência das operações. Assim, a viabilidade económica do sistema é considerada positiva, pois os custos iniciais de implementação tendem a ser compensados pelos benefícios operacionais, financeiros e estratégicos gerados pelo uso contínuo do sistema de facturação e controlo de stock.

Viabilidade Operacional

Do ponto de vista operacional, o sistema foi concebido para reflectir os fluxos de trabalho existentes nas empresas moçambicanas, como o registo de vendas, emissão de facturas, gestão de entradas e saídas de stock, controlo de pagamentos e acompanhamento de dívidas. A integração entre facturação e stock permite que as operações sejam realizadas de forma automática e consistente, reduzindo tarefas manuais repetitivas e minimizando erros humanos, o que aumenta a eficiência operacional.

A utilização de uma interface gráfica intuitiva, desenvolvida com JAVAFX, contribui para a facilidade de uso do sistema, mesmo por utilizadores com conhecimentos informáticos básicos. As funcionalidades são organizadas de forma lógica, permitindo que operadores de caixa, gestores e responsáveis pelo stock executem as suas tarefas de forma rápida e segura. A definição de perfis de utilizador e níveis de acesso assegura que cada colaborador tenha apenas as permissões necessárias às suas funções, reforçando o controlo interno e a segurança operacional.

Sendo um sistema STAND ALONE, a sua operação não depende de ligação constante à Internet, o que o torna especialmente viável em ambientes onde a conectividade é limitada ou instável. Esta característica garante continuidade das operações comerciais, evitando interrupções no processo de facturação ou no controlo de stock, mesmo em situações de falhas de rede.

Do ponto de vista organizacional, a viabilidade operacional é reforçada pela facilidade de adopção do sistema, exigindo apenas formação básica para os utilizadores finais. A transição de processos manuais ou semiautomáticos para o novo sistema pode ser feita de forma gradual, reduzindo resistência à mudança e impactos negativos na rotina da empresa. Além disso, a disponibilidade de relatórios claros e actualizados melhora a comunicação interna e o acompanhamento das actividades.

Em síntese, o sistema de facturação e controlo de stock apresenta elevada viabilidade operacional, pois adapta-se aos processos da organização, é fácil de utilizar, assegura continuidade das operações e contribui directamente para a eficiência, o controlo e a qualidade das actividades diárias da empresa.

Viabilidade Legal

No contexto da facturação, o sistema deve assegurar o cumprimento das normas legais e fiscais vigentes, nomeadamente no que diz respeito ao conteúdo obrigatório das facturas, como identificação da empresa, número da factura, data de emissão, descrição dos produtos ou serviços, valores, impostos aplicáveis e totais. A utilização do ITEXT 7 para a geração de facturas em PDF permite criar documentos padronizados, legíveis e passíveis de arquivo, respeitando os requisitos legais de conservação de documentos comerciais.

Do ponto de vista da protecção e gestão de dados, o sistema deve garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação armazenada, como dados de clientes, vendas e pagamentos. A definição de perfis de utilizador, mecanismos de autenticação e registo de operações (auditoria) contribui para o cumprimento das boas práticas legais relacionadas com segurança da informação e responsabilidade sobre os dados. Além disso, o uso de software e bibliotecas deve respeitar os respectivos termos de licenciamento, assegurando que o Java, MYSQL e o ITEXT 7 sejam utilizados de acordo com as condições legais aplicáveis.

Viabilidade Temporal

A utilização de tecnologias consolidadas, como Java, JAVAFX, MYSQL, JDBC e ITEXT 7, contribui positivamente para a viabilidade temporal, uma vez que estas ferramentas possuem ampla documentação, bibliotecas maduras e uma grande comunidade de suporte. Isso reduz o tempo de aprendizagem, desenvolvimento e resolução de problemas técnicos. Além disso, o facto de o sistema ser STAND ALONE simplifica a arquitectura, diminuindo a complexidade da implementação e os prazos associados à configuração de infraestruturas externas.

O desenvolvimento do sistema pode ser organizado em fases bem definidas, como levantamento de requisitos, modelação da base de dados, implementação dos módulos principais (facturação, stock e pagamentos), testes, formação de utilizadores e implantação. Esta abordagem permite um planeamento realista do tempo e facilita o controlo do progresso do projecto. A experiência técnica da equipa de desenvolvimento também influencia positivamente o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Conclusão

O desenvolvimento e implementação do sistema de facturação e controlo de stock revela-se viável, seguro e vantajoso para as empresas moçambicanas. O sistema, baseado em tecnologias consolidadas e confiáveis, garante estabilidade, integração eficiente entre módulos, geração de relatórios profissionais e operação independente da Internet.

Os custos envolvidos são compatíveis com os benefícios esperados, incluindo a redução de erros, maior controlo de stock e eficiência operacional, resultando em ganhos financeiros e estratégicos a médio e longo prazo. Além disso, a solução adapta-se aos processos existentes, é intuitiva, segura e permite um controlo eficaz de acessos e dados.

Com um planeamento estruturado e uma equipa técnica qualificada, o sistema pode ser desenvolvido e implementado dentro de prazos concebíveis, garantindo conformidade legal e operacional, tornando-se uma ferramenta integrada, confiável e estratégica para a gestão de vendas, stock e finanças.

Relatório de Viabilidade

Resumo Executivo

Este resumo executivo sintetiza as análises detalhadas apresentadas nas secções “Análise de Viabilidade” e respectivas subseções (técnica, económica, operacional, legal e temporal), consolidando os principais resultados e conclusões do estudo sem introduzir novos elementos funcionais ou técnicos.

Em síntese, o sistema de facturação e controlo de stock apresenta-se como uma solução viável, estratégica e vantajosa, capaz de transformar as operações comerciais em informação organizada, confiável e útil para a gestão eficiente de vendas, stock e finanças.

Elicitação e Análise de Requisitos

Técnicas Utilizadas

- Análise de aplicações semelhantes

Necessidades Identificadas

As necessidades identificadas nesta fase correspondem às mesmas necessidades levantadas no Estudo de Mercado e Análise de Concorrência, apresentadas na secção “Necessidades do Mercado”, nomeadamente no que respeita ao controlo de stock, facturação electrónica, relatórios de gestão, segurança da informação e facilidade de utilização por operadores com conhecimentos informáticos básicos.

Requisitos Identificados (Brutos)

Os requisitos identificados resultam directamente das necessidades do mercado e das oportunidades descritas nas secções “Necessidades do Mercado” e “Oportunidades Identificadas”, bem como da Descrição do Sistema Proposto. Estes requisitos representam uma consolidação inicial das funcionalidades essenciais esperadas do sistema, a serem posteriormente refinadas e formalizadas na Especificação de Requisitos de Software (SRS).

Documentação de Requisitos (SRS – Software Requirements Specification)

Introdução

Objectivo do Documento

Este documento constitui a Especificação de Requisitos de Software (SRS) para desenvolver um sistema de facturação e controlo de stock STAND ALONE, destinado a empresas moçambicanas, que permita gerir vendas, facturação, stock, pagamentos, relatórios e dados financeiros de forma integrada, segura e eficiente; elaborada segundo as boas práticas descritas por Ian Sommerville, servindo como referência formal para desenvolvimento, validação, testes e manutenção.

Público-Alvo

- Desenvolvedores de software

- Docentes e estudantes de Engenharia de Software

- Testadores

Definições, Acrónimos e Abreviações

- SRS: Software Requirements Specification

- RF: Requisito Funcional

- RNF: Requisito Não Funcional

Referências

- Sommerville, Ian. Engenharia de Software, 9ª edição.

Descrição Geral do Sistema

Perspectiva do Produto

A perspectiva geral do produto segue a descrição funcional e conceptual apresentada anteriormente na secção “Descrição do Sistema Proposto”. O sistema consiste numa solução integrada de facturação e controlo de stock que assegura o registo correcto das transacções comerciais, a actualização automática dos saldos de stock e o suporte à gestão financeira e operacional das empresas moçambicanas.

Funções do Produto

As funções do produto correspondem às funcionalidades já descritas nas secções “Descrição do Sistema Proposto” e “Análise de Viabilidade”, sendo aqui resumidas para fins de referência funcional no contexto da SRS.

Características dos Utilizadores

Utilizadores com conhecimentos básicos de informática, sem necessidade de formação técnica.

Restrições

- Execução em ambiente desktop

- O software deve funcionar offline e não depender de servidores remotos.

- Deve ser compatível com sistemas operativos Windows mais comuns em empresas moçambicanas.

- Deve cumprir a legislação fiscal vigente em Moçambique.

- Licenciamento de bibliotecas e FRAMEWORKS deve ser adequado ao uso comercial.

Requisitos Funcionais

- RF01 – Criar, editar e emitir facturas.

- RF02 – Registar entradas de stock de produtos comprados ou recebidos.

- RF03 – Registrar saídas de stock associadas a vendas.

- RF04 – Controlar pagamentos de facturas (pagas, parcialmente pagas, em dívida).

- RF05 – Gerar relatórios de stock, vendas, clientes e desempenho financeiro.

- RF06 – Gerir múltiplos armazéns e empresas no mesmo sistema.

- RF07 – Permitir configuração de impostos conforme legislação moçambicana.

- RF08 – Exportar dados para sistemas de contabilidade ou bancários.

- RF09 – Criar e gerir perfis de utilizador e permissões de acesso.

Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – Sistema STAND ALONE, funcionando offline.

- RNF02 – Interface gráfica intuitiva, responsiva e organizada.

- RNF03 – Base de dados relacional (MYSQL) com integridade e transações seguras.

- RNF04 – Suporte à geração de PDF’s profissionais com ITEXT 7.

- RNF05 – Alta confiabilidade, desempenho e escalabilidade para PME’s.

- RNF06 – Conformidade legal e fiscal (facturação, armazenamento de dados).

- RNF07 – Segurança de dados (autenticação, auditoria e backup).

- RNF08 – Modularidade e facilidade de manutenção.

8.6 Casos de Uso (Resumo)

UC01 – Realizar Cálculo
Actor: Utilizador
Fluxo principal: Introduzir números → Seleccionar operação → Visualizar resultado.

8.7 Validação e Verificação dos Requisitos

- Revisão formal dos requisitos

- Testes de aceitação

- Simulação de cenários reais

8.8 Rastreabilidade de Requisitos

| Requisito | Caso de Uso |
| --- | --- |
| RF01–RF07 | UC01 |

8.9 Critérios de Aceitação do Sistema

- Todos os requisitos funcionais implementados

- Resultados matemáticos correctos

- Interface funcional e compreensível

8.10 Considerações Finais

Este documento SRS representa a base oficial para o desenvolvimento e manutenção da aplicação Calculadora Simples, estando em conformidade com os princípios da Engenharia de Requisitos segundo Ian Sommerville.

Fim da Especificação de Requisitos